2025/2/5

藏谷香陽

**読書記録アプリケーション**

**要件定義書**

目的

マイページにログインすることで読書記録を登録・管理する。

業務要件

1. TOPページからログイン
2. マイページのホーム画面より、新規登録画面を選び、本の情報を登録
3. 管理画面にて、検索、閲覧、修正を行う

機能要件

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | 機能 | 説明 | 備考 |
| 1 | TOPページ | 新規登録ページとログインページを有する |  |
| 2 | ユーザー登録ページ | ユーザーの新規登録を行う。名前とメールアドレスとパスワードを必須事項とする。 | パスワードは暗号化される |
| 3 | ログインページ | 登録ユーザーかどうかを判定し、データが一致した場合マイページへ遷移する。 |  |
| 4 | マイページ | プロフィールページ、読書記録登録ページ、検索ページ、管理ページを有する。  自分の最新の登録した読書記録が５件表示される。 |  |
| 5 | 読書記録登録ページ | 読書記録を新規に登録する。書名と未読・既読と公開・非公開を必須事項とする。 | アカウント権限が「投稿する」のみ表示 |
| 6 | 検索ページ | 自分の登録した読書記録を検索できる。各欄から情報更新ページへ遷移できる。 | アカウント権限が「投稿する」のみ表示 |
| 7 | 管理ページ | 登録情報を修正・削除できる。 | アカウント権限が「投稿する」のみ表示 |
| 8 | 公開読書記録閲覧ページ | 公開で登録された読書記録を表示する。他人の読書記録を閲覧できる |  |
| 8 | ログアウトページ | ログアウトする |  |

非機能要件

・セキュリティ

基本的なWebシステムへのセキュリティ対策を実施する

・スケジュール

2025年１月21日まで　要件定義書

2025年1月27日まで　設計

2025年2月7日まで　開発

2025年2月14日まで　テスト

2025年2月21日まで　修正

2025年2月25日まで　　再度テスト

2025年２月28日まで　開発完了